ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 1043

( diciembre 21 de 2005 )

Por el cual se modifica el Plan de Acción Trienal de la CDMB para el período 2004 – 2006.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y

CONSIDERANDO:

- Que mediante Acuerdo 989 del 18 de mayo de 2004 se protocolizó la aprobación del Plan de Acción Trienal para el período 2004 - 2006.

- Que las altas precipitaciones presentadas en el mes de febrero de 2005 en la cuenca del río de Oro, generaron una situación de emergencia para los municipios de Bucaramanga y Girón, que obligaron a efectuar créditos y contracréditos en algunos proyectos, para que la CDMB pudiera atender en debida forma la mitigación de las amenazas por inundaciones y deslizamientos.

- Que mediante fallo del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del 22 de septiembre de 2004, se determinó que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, no tiene competencia para seguir administrando el servicio público de alcantarillado de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón y por lo tanto, deberá proceder a la creación de una Empresa de Servicios Públicos que se encargue del mismo. Por lo anterior, la CDMB deberá financiar sus gastos de funcionamiento durante el segundo semestre de 2006, sin recurrir a las rentas por la prestación de este servicio público.

- Que en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, la CDMB se comprometió a detallar la inversión global de varios proyectos en actividades específicas.

- Que el Departamento de Santander ha considerado conveniente y oportuno soportarse en la capacidad técnica de la CDMB, para la ejecución de proyectos prioritarios en las áreas de agua potable y saneamiento básico, y para tal fin se han celebrado convenios interadministrativos que benefician las comunidades de varios municipios del Departamento.

- Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1200 de 2004 sobre Planificación Ambiental y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución 0643 de 2004 reglamentó los indicadores que deben aplicarse para evaluar la gestión ambiental de las Corporaciones Autónoma Regionales

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.  Modificar los indicadores y metas, los recursos proyectados y las fuentes de financiación para el  Plan de Acción Trienal 2004 – 2006, quedando los proyectos como a continuación se relacionan:

# PROGRAMA 1: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

PROYECTO 1: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA EN LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA  DE SANTURBÁN

## INDICADORES  Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | #### METAS |  |  | #### TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| Adopción del Plan de Manejo de la Unidad Biogeográfica de Santurbán | Plan de Manejo adoptado | 1 |  |  | 1 |
| Eventos de socialización y concertación con comunidades rurales para la implementación del Plan de manejo de la Unidad Biogeográfica Santurbán | Eventos municipales | 6 |  |  | 6 |
| Participación activa de la comunidad en los eventos de socialización y concertación del Plan de Manejo | Número de personas | 250 |  |  | 250 |
| Vinculación de la comunidad a las actividades del Plan de Manejo | Número de Personas | 25 | 25 | 25 | 75 |
| Eventos de control y seguimiento de las ejecuciones del Plan de manejo de la Unidad Biogeográfica Santurbán | Evento regional | 1 |  |  | 1 |
| Conservación predios adquiridos | Hectáreas en conservación | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200* |
| Hectáreas en procesos de restauración de humedales, relictos boscosos y hectáreas en procesos de protección de áreas estratégicas de páramo y bosque alto andino. | Total de Áreas en Hectáreas en Restauración* | 120 | 120 | 150 | 150 |
|  | Número de Personas vinculadas en procesos de restauración | 25 | 25 | 25 | 75 |
| Implementación de Sistemas productivos sostenibles | Usuarios | 25 | 25 | 25 | 75 |
| Convenios en manejo de ecosistemas páramos | Convenios Firmados | 6 |  |  | 6 |

* Indicador Acumulado

### INVERSIÓN

| #### ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Protección y restauración de relictos boscosos, turberas y humedales | 80.000 | 81.476 | 83.159 | 244.635 |
| Educación ambiental y organización comunitaria | 30.000 | 9.423 |  | 39.423 |
| Implementación de Sistemas productivos sostenibles | 60.000 |  |  | 60.000 |
| #### Protección y Recuperación Ecosistemas de Páramo |  |  | 94.841 | 94.841 |
| #### Aplicación del Plan de Manejo |  | 19.029 |  | 19.029 |
| #### TOTAL | 170.000 | 109.928 | 178.000 | 457.928 |

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 170.000 | 109.928 | 178.000 | 457.928 |
| # TOTAL | 170.000 | 109.928 | 178.000 | 457.928 |

PROYECTO 2:  RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES DEL MEDIO Y BAJO LEBRIJA

INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Adopción del Plan de Manejo de los humedales del medio y bajo Lebrija | Plan de Manejo adoptado | 1 |  |  | 1 |
| Eventos de socialización y concertación con comunidades rurales para la implementación del plan de manejo, restauración, conservación y uso sostenible de los humedales del medio y bajo Lebrija | Eventos municipales | 2 |  |  | 2 |
| Participación activa de la comunidad en los eventos de socialización y concertación del Plan de Manejo | Número de Personas | 50 |  |  | 50 |
| Vinculación de la comunidad a las actividades del Plan de Manejo , e implementación de modelos de producción sostenible | Número de Personas | 25 | 25 | 25 | 75 |
|  | Usuarios | 25 | 25 | 25 | 75 |
| Hectáreas alinderadas para protección de humedales | Hectáreas | 25 | 25 | 25 | 75 |
| Convenios interinstitucionales para concertación planes de manejo. | Convenios | 1 | 1 | 1 | 3 |

INVERSIÓN

| #### ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Alinderamiento de predios para protección de humedales | 12.600 |  | 37.571 | 50.171 |
| Educación y capacitación | 14.400 |  |  | 14.400 |
| Implementación de sistemas y/o modelos agropecuarios de producción sostenible | 61.305 | 47.987 | 29.503 | 138.795 |
| TOTAL | 88.305 | 47.987 | 67.074 | 203.366 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 88.305 | 30.487 | 67.074 | 185.866 |
| Comunidad (mano de obra y horcones) |  | 7.000 |  | 7.000 |
| Municipio Rionegro (bienes y servicios para vivero agroforestal) |  | 10.500 |  | 10.500 |
| TOTAL | 88.305 | 47.987 | 67.074 | 203.366 |

PROYECTO 3:  CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROPAGACIÓN DE LA FLORA DEL NORORIENTE DE SANTANDER EN EL JARDÍN BOTÁNICO ELOY VALENZUELA

# INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Especies conservadas * | Especies | 400 | 430 | 450 | 450 |
| Registros para el incremento de la Colección de Herbario | Registros | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Especies amenazadas con Estrategias de conservación | Especies | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Visitantes atendidos en Desarrollo de Educación Ambiental | Visitantes | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 75.000 |
| Evento para el conocimiento de la flora | Eventos | 2 |  |  | 2 |

* indicador acumulativo

# INVERSIÓN

| #### ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Mantenimiento de infraestructura y colecciones (Especies Conservadas), Mantenimiento y conservación de especies en áreas satélites | 144.000 | 210.234 | 153.826 | 508.060 |
| Manejo Herbario | 29.000 | 0 | 46.042 | 75.042 |
| Equipos, enseres y medios audiovisuales | 10.000 |  |  | 10.000 |
| Eventos “Encuentro Nacional de Educación Ambiental en Jardines Botánicos” | 6.000 |  |  | 6.000 |
| TOTAL | 189.000 | 210.234 | 199.868 | 599.102 |

# FUENTES DE FINANCIACIÓN

| #### FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 189.000 | 210.234 | 199.868 | 599.102 |
| TOTAL | 189.000 | 210.234 | 199.868 | 599.102 |

PROYECTO 4:  CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

INDICADOR Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Áreas caracterizadas que cumplen funciones de protección de la biodiversidad (2005: Subcuenca Lebrija Alto; 2006: Subcuenca río Suratá) | Hectáreas | 35.000 | 31.400 | 39.000 | 105.400 |
| Formulación de proyectos para uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Convenios interinstitucionales para consolidar estrategias de uso, aprovechamiento y protección de la biodiversidad | Convenio | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Adopción de metodología para la valoración económica de bienes y servicios ambientales, (resolución 1478 de 2.003). | Documento | 1 |  |  | 1 |

### INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Caracterización de áreas que cumplen funciones de protección de la biodiversidad | 93.065 | 123.592 | 146.631 | 363.288 |
| #### TOTAL | 93.065 | 123.592 | 146.631 | 363.288 |

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | #### AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 93.065 | 123.592 | 146.631 | 363.288 |
| TOTAL | 93.065 | 123.592 | 146.631 | 363.288 |

PROYECTO 5:  REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

# INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Campañas de control del tráfico de la biodiversidad | Campañas | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Eventos de sensibilización y capacitación | Eventos | 30 | 40 | 50 | 120 |
| Construcción del Módulo de Cuarentena y Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre en funcionamiento | Módulo |  |  | 1 | 1 |
| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Operativos de vigilancia y control | Operativos | 120 | 120 | 120 | 360 |
| Operación y funcionamiento del centro de rehabilitación | Convenio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Proyectos de Investigación ex situ | Unidad | 1 | 1 | 1 | 3 |

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Regulación y control del Recurso Flora y Fauna | 126.467 | 144.031 | 147.553 | 418.051 |
| Construcción y operación del Centro de rehabilitación de fauna |  |  | 150.000 | 150.000 |
| TOTAL | 126.467 | 144.031 | 297.553 | 568.051 |

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 126.467 | 144.031 | 297.553 | 568.051 |
| TOTAL | 126.467 | 144.031 | 297.553 | 568.051 |

PROGRAMA 2:  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

PROYECTO 1: PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS Y  SISTEMAS  PRODUCTIVOS

INDICADORES Y  METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Predios adquiridos en áreas de producción y recarga de acuíferos y regulación de corrientes | Hectáreas | 100 | 770 | 100 | 970 |
| Predios con Manejo y Administración Institucionales (*) | Hectáreas | 3.500 | 3.678 | 3.778 | 3.778 |
| Conservación de bosques naturales y rastrojos | Hectáreas | 750 | 100 |  | 850 |
| Enriquecimiento y Manejo de Bosques Naturales | Hectáreas | 250 | 50 |  | 300 |
| Restauración de nacimientos y márgenes de fuentes hídricas | Metros aislados | 50.000 | 71.600 |  | 121.600 |
| Establecimiento y Manejo de coberturas vegetales | Hectáreas | 300 | 790 | 780 | 1.870 |
| Manejo de plantaciones protectoras productoras (*) | Hectáreas | 1.500 | 2.900 | 3.400 | 3.400 |
| Desarrollo de sistemas productivos sostenibles (Agroforestería, agroecología y explotaciones agrícolas y pecuarias) (*) | Usuarios | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Organización, capacitac comunitaria y transferencia tecnológica | Eventos | 100 | 150 | 150 | 400 |
| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Identificación de rondas de quebradas y áreas prioritarias de preservación, recuperación y conservación | Documento |  | 1 | 1 | 2 |

*Indicador acumulativo

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Adquisición de predios en áreas de producción y recarga de acuíferos y regulación de corrientes | 236.450 | 435.866 | 79.000 | 751.316 |
| Manejo y Administración de predios Institucionales | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 120.000 |
| Conservación de bosques naturales y rastrojos | 243.374 | 154.924 | 44.925 | 443.223 |
| Enriquecimiento y Manejo de Bosques Naturales | 62.879 | 18.810 | 34.588 | 116.277 |
| Restauración de nacimientos y márgenes de fuentes hídricas | 287.450 | 919.026 |  | 1.206.476 |
| Establecimiento y Manejo de coberturas vegetales | 1.262.333 | 1.307.571 | 951.092 | 3.520.996 |
| Manejo de plantaciones protectoras productoras | 525.858 | 418.445 | 306.419 | 1.250.722 |
| Desarrollo de sistemas productivos sostenibles (agroforestería, agroecología y explotación agrícolas y pecuarias) | 136.656 | 138.093 | 178.481 | 453.230 |
| Organización, capacitación comunitaria y transferencia tecnológica | 60..000 | 75.000 | 85.000 | 220.000 |
| Producción de plántulas |  | 244.974 | 260.528 | 505.502 |
| Identificación de rondas de quebradas y áreas prioritarias de preservación, recuperación y conservación (acueductos) |  | 12.000 | 12.850 | 24.850 |
| TOTAL | 2.845.000 | 3.764.709 | 2.002.883 | 8.612.592 |

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTES | #### AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 1.879.598 | 1.915.817 | 1.785.963 | 5.581.378 |
| Proyecto SINA II |  | 825.306 |  | 825.306 |
| Fondo para la Acción Ambiental* | 450.000 | 300.000 |  | 750.000 |
| Convenio CDMB – Municipio de Rionegro |  | 279.162 |  | 279.162 |
| KFW* | 330.244 | 118.807 | 106.419 | 555.470 |
| Transferencia Sector Eléctrico | 185.158 | 325.617 | 110.501 | 621.276 |
| TOTAL | 2.845.000 | 3.764.709 | 2.002.883 | 8.612.592 |

*Los recursos del fondo para la acción ambiental varía de acuerdo con las propuestas que se presenten por parte de las ONGs y demás      organizaciones esto influirá en la variación de las metas.

*Los recursos del KFW no ingresan al presupuesto de la CDMB

PROYECTO 2:	EVALUACIÓN, ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB.

### INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Unidades de rendimiento hídrico (URH) reglamentadas (Microcuencas La Angula y Oro Medio) | URH |  | 1 | 1 | 2 |
| Implementación de las tasas por uso de agua | Acuerdo |  | 1 |  | 1 |
| Unidades de rendimiento hídrico (URH) diagnósticadas | URH |  | 1 | 2 | 3 |

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Evaluación, ordenación, regulación y distribución del recurso hídrico | 267.944 | 214.581 | 142.015 | 624.540 |
| Reglamentación de corrientes y estudios de oferta hídrica |  | 18.831 | 144.634 | 163.465 |
| TOTAL | 267.944 | 233.412 | 286.649 | 788.005 |

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 267.944 | 233.412 | 286.649 | 788.005 |
| TOTAL | 267.944 | 233.412 | 286.649 | 788.005 |

#### PROYECTO 3: CONSTRUCCIÓN OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO DE ORO

INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios | Metros | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 3.200 |
| Controles pluviales y/o combinados | Metros | 800 | 1.700 | 500 | 3.000 |
| Cauces protegidos y/o canalizados | Metros | 500 | 430 | 200 | 1.130 |
| Proyectos en las PTAR’s | Proyectos | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Compra predios para la construcción de PTAR’s | Predios |  | 2 | 2 | 4 |
| Mantenimiento de estructuras de vertimiento | Unidad | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Mantenimiento de cauces | Unidad | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Barrios con reparación y reposición de redes | Unidad | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Longitud de reposición y reparación de redes | Metros | 4.000 | 6.500 | 4.500 | 15.000 |
| Operación de la PTAR DE Río Frío 1(*) | Habitantes | 250.000 | 240.000 | 320.000 | 320.000 |
| Barrios con SIG de catastro de redes | Unidad | 10 | 10 | 10 | 30 |

(*) Indicador acumulativo

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Obras de Saneamiento Cuenca Río de Oro | 24.535.577 |  |  | 24.535.577 |
| Mantenimiento PTAR |  | 1.443.443 | 2.417.687 | 3.861.130 |
| Mantenimiento Estructuras de Vertimiento |  | 109.476 | 402.948 | 512.424 |
| Mantenimiento Control de Cauces |  | 1.455.581 | 805.896 | 2.261.477 |
| Reposición Redes de Alcantarillado |  | 1.411.964 | 2.256.508 | 3.668.472 |
| Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario |  | 2.151.571 | 1.851.787 | 4.003.358 |
| Obras Nuevas Planta de Tratamiento Río Frío |  | 191.905 | 161.179 | 353.084 |
| Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial |  | 564.213 | 4.754.785 | 5.318.998 |
| Operación Redes de Alcantarillado |  | 4.568.363 | 7.736.599 | 12.304.962 |
| Convenios con otros organismos |  | 19.216.495 | 322.358 | 19.538.853 |
| Recursos del Crédito para Emergencias |  | 12.109.528 |  | 12.109.528 |
| Capacitación a Usuarios y programa CDMB en casa |  | 196.192 | 96.707 | 292.899 |
| Cercas, Predios y Servidumbres |  | 402.272 | 562.694 | 964.966 |
| ### TOTAL | 24.535.577 | 43.821.003 | 21.369.148 | 89.725.728 |

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 19.036.577 | 22.399.694 | 21.369.148 | 62.805.419 |
| Departamento de Santander y Municipios | 4.599.000 | 10.921.309 |  | 15.520.309 |
| Nación | 900.000 |  |  | 900.000 |
| ### Findeter |  | 10.500.000 |  | 10.500.000 |
| ### TOTAL | 24.535.577 | 43.821.003 | 21.369.148 | 89.725.728 |

PROYECTO 4:  GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO AL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Barrios con mantenimiento de redes de alcantarillado | U | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Longitud de reparación y reposición de redes | M | 300 | 200 | 200 | 700 |

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Gestión de apoyo técnico y administrativo al Municipio de Lebrija para la prestación del servicio de alcantarillado | 900.000 |  |  | 900.000 |
| Operación del sistema de Alcantarillado |  | 230.311 | 121.000 | 351.311 |
| TOTAL | 900.000 | 230.311 | 121.000 | 1.251.311 |

## FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB - Fuente de financiación recursos del sistema tarifario de alcantarillado remitidos según convenio CDMB - Municipio de Lebrija. | 100.000 | 230.311 | 121.000 | 451.311 |
| # Departamento de Santander | 800.000 |  |  | 800.000 |
| # TOTAL | 900.000 | 230.311 | 121.000 | 1.251.311 |

PROYECTO 5: GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS MUNICIPIOS PARA EL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

### INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Formulación Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | Planes | 9 |  |  | 9 |
| Proyectos de saneamiento básico en centros poblados | Proyectos |  | 1 | 1 | 2 |
| Sensibilización a la comunidad | Eventos | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Diseños definitivos de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) | Documento | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Construcción y arranque de los STAR | STAR | 1 |  | 2 | 3 |
| Seguimiento de los STAR | Visitas | 2 |  |  | 2 |
| Formulación del Plan de Aguas superficiales y subterráneas | Plan | 1 |  |  | 1 |

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Gestión de apoyo técnico y económico a los municipios en aguas residuales domésticas | 102.147 |  |  | 102.147 |
| Asistencia técnica en Diseño y Operación STAR |  | 40.995 | 43.689 | 84.684 |
| Apoyo a construcción de STAR |  | 50.122 |  | 50.122 |
| TOTAL | 102.147 | 91.117 | 43.689 | 236.953 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| #### FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 102.147 | 91.117 | 43.689 | 236.953 |
| TOTAL | 102.147 | 91.117 | 43.689 | 236.953 |

Nota: se dejarán recursos del fondo regional de inversión para la descontaminación hídrica para ejecutar en el año 2.006 por $ 200.000 millones.

PROYECTO 6:	CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS CORRIENTES EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

### INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Establecimientos bajo control y seguimiento (*) | Establecimientos | 370 | 370 | 370 | 370 * |
| Definición de metas de reducción para cobro tasa retributiva | Acuerdo | 1 |  |  | 1 |
| Explotaciones porcinas requeridas y con viabilidad ambiental | Explotaciones porcinas | 30 |  |  | 30 |
| Seguimiento a explotaciones porcinas | Unidad |  | 100 | 100 | 100 |
| Corrientes monitoreadas | Corrientes | 30 | 30 | 30 | 30 * |
| Reportes de calidad del agua en corrientes superficiales | Publicaciones | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Acreditación de laboratorio | Acreditación | 1 |  |  | 1 |
| Auditoría Red Hidroclimatológica | Documento | 1 |  |  | 1 |

* Indicador acumulativo

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Control de vertimientos y monitoreo de la calidad de las corrientes | 856.792 | 860.829 | 771.795 | 2.489.416 |
| Mantenimiento y Operación de la red de Monitoreo |  |  | 66.376 | 66.376 |
| Modernización de Estaciones |  |  | 103.816 | 103.816 |
| TOTAL | 856.792 | 860.829 | 941.987 | 2.659.608 |

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 856.792 | 860.829 | 941.987 | 2.659.608 |
| TOTAL | 856.792 | 860.829 | 941.987 | 2.659.608 |

PROYECTO 7: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR LA PEQUEÑA MINERÍA EN LA CUENCA DEL RÍO SURATÁ

# INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Número de plantas típicas funcionando en los Municipios de California y Vetas (*) | Plantas típicas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de plantas mejoradas funcionando en los Municipios de California y Vetas (*) | Plantas mejoradas | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Número de Laboratorios Instalados | Laboratorios | 2 |  |  | 2 |
| Número de atenciones puntuales en cianuración | Ciclos de Cianuración | 200 | 200 | 100 | 500 |

*indicador acumulativo

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Implementación de sistema de asistencia técnica cualificado | 348.000 |  |  | 348.000 |
| Funcionamiento plantas típicas Vetas y California |  | 72.402 | 17.138 | 89.540 |
| Funcionamiento plantas mejoradas Vetas y California |  | 126.263 | 145.123 | 271.386 |
| Atenciones puntuales de cianuración |  | 146.168 | 63.177 | 209.345 |
| TOTAL | 348.000 | 344.833 | 225.438 | 918.271 |

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 116.000 | 212.238 | 112.719 | 440.957 |
| Departamento de Santander | 116.000 | 109.295 | 112.719 | 338.014 |
| Acueducto Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) | 116.000 |  |  | 116.000 |
| Corpocaldas |  | 23.300 |  | 23.300 |
| TOTAL | 348.000 | 344.833 | 225.438 | 918.271 |

PROGRAMA  3:  GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO VERDE

PROYECTO 1: GESTIÓN Y APOYO AL SECTOR RURAL PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES, LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y MERCADOS VERDES

## INDICADORES  Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Reunión de acercamiento, socialización y concertación del plan de acción del proyecto, para definir los proyectos productivos sostenibles que se apoyarán con un esquema empresarial (*) | Reuniones municipales | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Proyectos productivos sostenibles | No. proyectos | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Familias apoyadas a través de proyectos productivos sostenibles (agroforestería, agroecología, medicinales y explotaciones agrícolas y pecuarias) (*) | Número de familias beneficiadas | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Empleos en el sector rural (fuentes de ingresos de las familias rurales) (*) | Número de empleos rurales | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Establecimiento y manejo de plantaciones (mecanismos de producción limpia y de compensación) (*) | Hectáreas | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Predios vinculados a procesos de mercados verdes mediante la protocolización de convenios de participación en centros de comercialización privada y oficial (*) | Hectáreas | 200 | 400 | 600 | 600 |
| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Predios en proceso de certificación ecológica en agricultura orgánica | Predios |  |  | 225 | 225 |
| Organización y capacitación comunitaria | Número de organizaciones | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Diseño de rutas para la promoción y desarrollo del agroturismo y ecoturismo rural, de carácter subregional y demostrativa. | Rutas | 1 | 1 | 1 | 3 |

*Indicador acumulativo

# INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Reunión de acercamiento, socialización y concertación del plan de acción del proyecto | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 |
| Proyectos productivos sostenibles (agroforestería, agroecología, medicinales y explotaciones agrícolas y pecuarias) | 200.000 | 436.366 | 1.029.860 | 1.666.226 |
| Establecimiento y manejo de plantaciones (mecanismos de producción limpia y compensac) | 100.000 |  | 50.000 | 150.000 |
| Predios vinculados a procesos de mercados verdes mediante la protocolización de convenios de participación en centros de comercialización privada y oficial | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| Organización y capacitación comunitaria | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 135.000 |
| Diseño de rutas para el desarrollo del agroturismo y ecoturismo rural, de carácter subregional y demostrativas | 5.000 | 26.999 | 30.125 | 62.124 |
| Apoyo a Procesos de certificación Ecológica |  |  | 30.125 | 30.125 |
| Adquisición Predios para Montaje Proyectos Pilotos |  |  | 350.000 | 350.000 |
| Montaje de Proyectos Pilotos |  | 134.985 | 200.836 | 335.821 |
| TOTAL | 405.000 | 698.350 | 1.790.946 | 2.894.296 |

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 300.000 | 256.350 | 805.873 | 1.362.223 |
| Municipios * | 15.000 |  | 225.000 | 15.000 |
| Departamento de Santander, Secretaria de Agricultura * | 15.000 |  | 66.000 | 15.000 |
| Ministerio Agricultura y otros Ministerios * | 65.000 | 372.000 | 425.000 | 862.000 |
| Comunidad * | 10.000 | 70.000 | 269.073 | 10.000 |
| # TOTAL | 405.000 | 698.350 | 1.790.946 | 2.894.296 |

* Estos recursos no ingresarán al presupuesto de la CDMB

PROYECTO 2:  GESTIÓN DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO URBANO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y LA COMERCIALIZACIÓN EN MERCADOS VERDES

INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Empresas asistidas | Empresas | 50 | 60 | 70 | 180 |
| Empresas con implantación de estrategias de producción más limpia y mejoramiento ambiental | Empresas | 25 | 30 | 40 | 95 |
| Alternativas de producción más limpia implementadas | Modelos | 25 | 30 | 40 | 95 |
| Jornadas y talleres de capacitación dirigidas al sector productivo, la autoridad ambiental y la comunidad en general | Eventos | 40 | 45 | 50 | 135 |
| Convenios de producción más limpia suscritos | Convenios | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Empresas afiliadas del Club Ecoprofit | Afiliaciones | 10 | 20 | 30 | 60 |
| Empresas con planes de gestión integral de residuos implantados | Planes de gestión | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Empresas con sistemas de gestión ambiental certificados | Sistema de Gestión Ambiental | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Publicaciones | Número de Publicaciones | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Categorías para otorgar reconocimiento regional | Reconocimientos | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Ecoproductos industriales y servicios ambientales reconocidos regionalmente | Ecoproductos | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Proyectos formulados y aprobados para ejecución | Proyectos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Instituciones vinculadas al fortalecimiento de la dinámica de producción más limpia regional | Instituciones | 3 | 5 | 7 | 15 |
| Instituciones participando activamente en la red interinstitucional regional de apoyo a mercados verdes. | Número de Instituciones | 6 | 10 | 12 | 28 |
| Eventos de promoción y divulgación de los procesos de mercados verdes a nivel regional | Eventos | 3 | 5 | 7 | 15 |

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Gestión de apoyo al sector productivo urbano para la implementación de tecnologías limpias y la comercialización de mercados verdes | 380.235 |  |  | 380.235 |
| Aplicación e Introducción de conceptos de Producción más Limpia |  | 184.555 | 466.283 | 650.838 |
| TOTAL | 380.235 | 184.555 | 466.283 | 1.031.073 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | #### TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 191.035 | 184.555 | 187.583 | 563.173 |
| Ministerio de Comercio Industria y turismo/ Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo tecnológico de la micro, pequeñas y Medianas empresas - FOMIPYME | 74.200 |  | 208.700 | 282.900 |
| Universidad Industrial de Santander * | 100.000 |  | 50.000 | 150.000 |
| Cámara de Comercio de Bucaramanga | 15.000 |  | 20.000 | 35.000 |
| # Club Ecoprofit – aporte de las industrias* |  |  |  |  |
| # TOTAL | 380.235 | 184.555 | 466.283 | 1.031.073 |

* Por concertar

PROGRAMA 4:  CALIDAD DE VIDA URBANA Y RURAL

PROYECTO 1: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE RIESGO Y EN EL MANEJO DE AMENAZAS NATURALES

- INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Actualización y ejecución estudios | Estudios | 1 |  | 1 | 2 |
| Áreas estabilizadas | Hectáreas | 4 | 22 | 12 | 38 |
| Áreas adquiridas para la preservación | Hectáreas | 1 |  | 3 | 4 |
| Adquisición de mejoras | Mejoras | 4 |  | 3 | 7 |
| Mantenimiento de áreas protegidas* | Hectáreas | 1.360 | 1.325 | 1.375 | 1.375 |

*Indicador acumulativo

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |  |
| Construcción de obras y acciones complementarias para el control de la erosión | 3.219.564 |  |  | 3.219.564 |  |
| Adquisición y Conservación de predios |  | 2.227 | 130.410 | 132.637 |  |
| Conservación de Predios |  | 254.244 | 259.467 | 513.711 |  |
| Construcción Obras de Estabilización |  | 4.876.943 | 4.824.757 | 9.701.700 |  |
| Mantenimiento Obras de Estabilización |  | 74.577 | 344.475 | 419.052 |  |
| Educación Ambiental y Capacitación Comunitaria |  | 6.254 |  | 6.254 |  |
| TOTAL | 3.219.564 | 5.214.245 | 5.559.109 | 13.992.918 |  |

## FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 3.219.564 | 4.674.245 | 2.699.109 | 10.592.918 |
| # Findeter |  | 540.000 | 2.860.000 | 3.400.000 |
| # TOTAL | 3.219.564 | 5.214.245 | 5.559.109 | 13.992.918 |

Nota : Para la ejecución de los estudios propuestos, se requiere la participación de los municipios beneficiados con los mismos.

PROYECTO 2: CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOPARQUES Y ZONAS VERDES  EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

- INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD |  | METAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 | TOTAL |  |
| Diseños de parques y zonas verdes | #### Diseño | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |
| Mantenimiento de infraestructura (*) | Parque | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| Construcción y/o adecuación | Parque | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |
| Protección y recuperación de parques y zonas verdes | Barrio |  |  | 45 |  | 40 |  | 85 |  |
| Capacitación y educación ambiental | Eventos | 5 |  | 24 |  | 80 |  | 109 |  |

*Indicador acumulativo

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Construcción y conservación de ecoparques y zonas verdes | 359.256 | 47.374 | 847.525 | 1.254.155 |
| Mantenimiento infraestructura |  | 247.261 | 165.410 | 412.671 |
| Capacitación y educación ambiental |  | 12.004 | 13.106 | 25.110 |
| TOTAL | 359.256 | 306.639 | 1.026.041 | 1.691.936 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | #### TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 359.256 | 306.639 | 1.026.041 | 1.691.936 |
| # TOTAL | 359.256 | 306.639 | 1.026.041 | 1.691.936 |

NOTA : Para la ejecución de este proyecto, tanto en su etapa de diseño como en su ejecución, se requiere la participación de las administraciones municipales y del Área Metropolitana.

##### PROYECTO 3: SIEMBRA DE 30.000 PLÁNTULAS ORNAMENTALES EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

INDICADORES Y  METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Establecimiento de 30.000 árboles ornamentales | Número de árboles plantados | 10.000 | 45.000 |  | 55.000 |
| Manejo de 30.000 árboles ornamentales | Número de árboles |  | 10.000 |  | 10.000 |

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Establecimiento de 30.000 árboles ornamentales | 170.000 | 5.422 |  | 175.422 |
| Manejo de 30.000 árboles ornamentales |  |  |  |  |
| Apoyo Técnico Asociado a Plantaciones Ornamentales |  | 5.221 |  | 5.221 |
| Manejo de 30.000 árboles ornamentales |  | 5.666 |  | 5.666 |
| TOTAL | 170.000 | 16.309 | 0 | 186.309 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTES | ###### AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 34.000 | 16.309 | 0 | 50.309 |
| Empresas Públicas del Área Metropolitana | 136.000 |  |  | 136.000 |
| TOTAL | 170.000 | 16.309 | 0 | 186.309 |

PROYECTO 4:  GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS MUNICIPIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

# INDICADORES Y METAS

| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en municipios MENORES, apoyados por la CDMB y presentados para control y seguimiento | Número de PGIRS | 9 |  |  | 9 |
| Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios del Área Metropolitana presentados para control y seguimiento | Número de PGIRS | 4 |  |  | 4 |
| Planes de Gestión Integral de Residuos de los municipios del área de jurisdicción de la CDMB en control y seguimiento (*) | Número de PGIRS | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Sector productivo y de la salud asesorado | Industrias | 3 | 6 | 4 | 13 |
|  | Entidades Salud | 1 | 3 | 3 | 7 |
| ### INDICADOR | #### UNIDAD | METAS |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios presentados y aprobados y en labores de control y seguimiento | Planes | 100 | 150 | 150 | 400 |
| Capacitaciones y / o cursos dictados al sector industrial y hospitalario | Cursos | 5 | 4 | 6 | 15 |
| Planes de Gestión Integral de Residuos Industriales desarrollados | Planes | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Optimización de las Plantas de Residuos Sólidos | Plantas | 2 | 1 |  | 3 |

* Indicador Acumulado

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Composición, estructuración y labor del grupo técnico a los Municipios menores para la elaboración de los PGIRS | 50.000 |  |  | 50.000 |
| Labor de concertación por parte del grupo técnico asesor de residuos sólidos de los PGIRS de los Municipios del AMB. | 30.000 |  |  | 30.000 |
| Labor de asesoría técnica para la ejecución y seguimiento de los Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios del área de jurisdicción de la CDMB |  |  |  |  |
| Labor de seguimiento por parte del grupo técnico de residuos a los PGIRS de los Municipios del área de jurisdicción | 40.000 | 182.208 | 178.409 | 400.617 |
| Labor de asesoría técnica a las industrias y al sector salud del grupo técnico de los PGIRS | 35.000 |  |  | 35.000 |
| Labores de capacitación a industrias y al sector salud para el manejo integral de residuos sólidos | 35.000 |  |  | 35.000 |
| Labor de asesoría técnica para la ejecución y seguimiento de los Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Industriales | 27.301 |  |  | 27.301 |
| Optimización Plantas de Tratamiento Integrales de Residuos Sólidos |  |  | 57.902 | 57.902 |
| TOTAL | 217.301 | 182.208 | 236.311 | 635.820 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| #### FUENTE | AÑOS |  |  | ### TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 217.301 | 182.208 | 236.311 | 635.820 |
| # TOTAL | 217.301 | 182.208 | 236.311 | 635.820 |

PROYECTO 5:  CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

# INDICADORES Y METAS

| INDICADOR | UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Proyectos interinstitucionales formulados y en ejecución (*) | Proyectos | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Estrategias interinstitucionales de control de la contaminación atmosférica implantadas (*) | Estrategias | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Vehículos chequeados en operativos | Vehículos | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 118.000 |
| Estaciones de monitoreo de calidad del aire instaladas y funcionando* | Estaciones | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Estaciones de monitoreo meteorológicas instaladas y funcionando (*) | Estaciones | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Reportes sobre el estado de la calidad del aire publicados | Reportes | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Establecimientos bajo control y seguimiento por contaminación atmosférica (*) | Establecimientos | 230 | 230 | 230 | 690 |

* Indicador acumulativo

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Control, seguimiento y monitoreo de la calidad del aire en el AMB. | 412.700 |  |  | 412.700 |
| Control y seguimiento a la contaminación generadas por fuentes fijas |  | 116.068 | 139.919 | 255.987 |
| Control y seguimiento a la contaminación generada por fuentes móviles |  | 89.881 | 108.394 | 198.275 |
| Control, seguimiento y monitoreo de ruido |  | 37.472 | 45.344 | 82.816 |
| Monitoreo de la calidad del aire |  | 114.814 | 141.314 | 256.128 |
| TOTAL | 412.700 | 358.235 | 434.971 | 1.205.906 |

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 412.700 | 358.235 | 434.971 | 1.205.906 |
| # TOTAL | 412.700 | 358.235 | 434.971 | 1.205.906 |

PROYECTO 6:	GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS MUNICIPIOS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DE ZONAS RURALES

### INDICADORES Y METAS

| INDICADOR | UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Diagnóstico de saneamiento básico | Diagnósticos | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Proyectos de saneamiento básico formulados | Proyectos | 1 |  | 2 | 3 |
| Seguimiento a mataderos en los municipios menores | Visitas | 12 | 12 | 12 | 36 |

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Asistencia Técnica, Acompañamiento y Asesoría | 41.693 |  |  | 41.693 |
| Cofinanciación programas y proyectos de saneamiento básico |  | 247.639 | 68.940 | 316.579 |
| Seguimiento a mataderos municipios menores |  | 8.583 | 8.726 | 17.309 |
| #### TOTAL | 41.693 | 256.222 | 77.666 | 375.581 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 41.693 | 256.222 | 77.666 | 375.581 |
| TOTAL | 41.693 | 256.222 | 77.666 | 375.581 |

PROGRAMA 5:  PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL MEDIO AMBIENTE

PROYECTO 1: DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO A SU APLICACIÓN EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

INDICADORES Y METAS

| INDICADOR | UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Proyectos tramitados | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Seguimiento Ambiental a proyectos | Visitas | 500 | 600 | 700 | 1.800 |
| Número de Resoluciones ajustadas y nuevas | Unidad | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Asesorías a las Administraciones municipales sobre trámites ambientales | Unidad | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Autorizaciones de cortes y podas | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Procesos sancionatorios avocados y tramitados | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aprovechamientos forestales | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Registro y Seguimiento de Establecimientos (maderas y viveros) | Visitas | 120 | 130 | 140 | 390 |

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Desarrollo a la Normatividad Ambiental y Seguimiento a su aplicación en el Área de Jurisdicción de la CDMB | 1.098.529 |  |  | 1.098.529 |
| Evaluación y Seguimiento a Permisos y Autorizaciones Ambientales |  | 885.068 | 1.157.180 | 2.042.248 |
| Estudios de Apoyo al Desarrollo de la Normatividad |  | 164.730 |  | 164.730 |
| TOTAL | 1.098.529 | 1.049.798 | 1.157.180 | 3.305.507 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 1.098.529 | 1.049.798 | 1.157.180 | 3.305.507 |
| TOTAL | 1.098.529 | 1.049.798 | 1.157.180 | 3.305.507 |

PROYECTO 2:   DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL TERRITORIAL Y SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

#### INDICADORES Y METAS

| INDICADOR | UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Estudios integrales de cuencas hidrográficas | Microcuenca | 2 |  |  | 2 |
| Proyecto de reglamentación de uso de los suelos | Hectáreas | 11.339 |  | 21.218 | 32.557 |
| Planes de manejo de cuencas hidrográficas | Hectáreas | 31.468 | 68.461 | 58.346 | 158.275 |
| Diseño y proyección de áreas protegidas. | Sistema de Áreas Protegidas | 4 | 5 | 5 | 14 |
| Plan de Manejo Páramo “Santurbán” | Área Protegida | 1 |  |  | 1 |
| Sistemas de gestión ambiental municipal | Municipio | 4 | 3 | 6 | 13 |

#### INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Estudios integrales de cuencas hidrográficas | 9.478 |  |  | 9.478 |
| Proyecto de reglamentación de uso de los suelos | 10.000 |  |  | 10.000 |
| Planes de manejo de cuencas hidrográficas | 170.000 | 182.815 | 163.764 | 516.579 |
| Diseño y proyección de áreas protegidas | 40.000 |  | 40.572 | 80.572 |
| Plan de Manejo Páramo de Santurbán | 20.000 |  |  | 20.000 |
| Sistemas de gestión ambiental municipal | 30.000 | 38.342 | 44.833 | 113.175 |
| TOTAL | 279.478 | 221.157 | 249.169 | 749.804 |

FUENTE DE FINANCIACIÓN

| # FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | ###### 279.478 | 221.157 | 249.169 | 749.804 |
| #### TOTAL | ###### 279.478 | 221.157 | 249.169 | 749.804 |

- Comprende recursos para la planificación ecorregional con otras CAR´s como CAS-CORPONOR CORPOCESAR (entre otras), de los ecosistemas estratégicos compartidos de la Región Andina Nororiental Colombiana.

PROYECTO 3:  APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

INDICADORES Y METAS

| INDICADOR | UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Desarrollo de aplicación SIG-ORACLE | Unidad | 4 | 2 |  | 6 |
| Mantenimiento de aplicaciones | Unidad | 25 | 29 | 31 | 31 |
| Mapas estructurados | Unidad | 20 | 30 | 40 | 90 |
| Mapas con metadatos | Unidad | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Km2 de terreno con clasificación de cobertura | Km2 | 380 | 500 | 700 | 1.580 |

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Aplicación Sistema Información Ambient | 228.362 |  |  | 228.362 |
| Asesoría establecimiento SIA |  | 39.492 | 0 | 39.492 |
| Alimentación SIA Proyectos Pilotos |  | 53.391 | 69.271 | 122.662 |
| Desarrollo de Aplicaciones |  | 156.603 | 148.610 | 305.213 |
| TOTAL | 228.362 | 249.486 | 217.881 | 695.729 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 228.362 | 223.386 | 217.881 | 669.629 |
| Convenios ASOCARS - IGAC |  |  |  |  |
| Convenio CDMB – Coralina |  | 26.100 |  | 26.100 |
| TOTAL | 228.362 | 249.486 | 217.881 | 695.729 |

PROYECTO 4: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

### INDICADORES Y METAS

| INDICADOR | UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| EDUCACIÓN FORMAL (Urbano – Rural) |  |  |  |  |  |
| Proyectos de Aula y/o PRAE asesorados | Proyecto | 200 | 200 | 100 | 200 * |
| Centros Educativos con Modalidad Ambiental, apoyados y asesorados | Centro | 12 | 14 | 18 | 18 * |
| Docentes capacitados para la aplicación y manejo de las políticas y proyectos ambientales | Docentes | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| Encuentros para fortalecer Red de Docentes de Educación Ambiental | Encuentro | 30 | 30 | 20 | 80 |
| Red de Semilleros Juveniles Ambientales por Municipio, creada y fortalecida | Red | 10 | 10 | 6 | 10 * |
| Giras Pedagógicas Ecoturísticas a laboratorios naturales, guiadas | Giras | 400 | 600 | 150 | 1.150 |
| EDUCACIÓN NO FORMAL |  |  |  |  |  |
| Promotores Ambientales Comunitarios, Capacitados en Diplomado, dinamizando la dimensión ambiental en sus comunidades | Promotores | 240 | 200 | 240 | 240 * |
| Comités Técnico Ambientales Interinstitucionales e Intersectoriales con Asesoría y Seguimiento | Comités | 10 | 10 | 10 | 10 * |
| Redes de Líderes Ambientales dinamizadas | Nodo | 10 | 10 | 10 | 10 * |
| Usuarios Capacitados e involucrados en los proyectos ambientales | Usuario | 500 | 500 | 400 | 1.400 |
| Organizaciones de Base capacitadas y asesoradas para la Gestión Ambiental | Organización | 20 | 20 | 25 | 25 * |
| Visitantes atendidos en la Unidad Didáctica Ambiental Neomundo | Visitantes | 1.000 |  |  | 1.000 |
| Taxistas capacitados en medio ambiente | Taxistas | 800 |  |  | 800 |
| Familias capacitadas para hacer separación de residuos sólidos | Familias | 2.960 | 7.000 | 3.000 | 7.000 * |
| Familias capacitadas para hacer uso eficiente y ahorro del agua | Familias | 2.960 | 7.100 | 3.000 | 7.100 * |
| EDUCACIÓN INFORMAL |  |  |  |  |  |
| Programas T.V. Educativa emitidos | Programas | 38 | 150 | 165 | 353 |
| Videos Educativos Producidos | Vídeo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Material educativo impreso | Publicaciones | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Encuentros masivos ambientales interinstitucionales | Eventos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Adquisición predio para montaje de Centro de Información y Formación ambiental y ecoturística | Predio |  | 1 |  | 1 |

*indicador acumulativo

###### INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Educación Formal | 179.867 |  |  | 179.867 |
| Educación Ambiental no formal | 224.834 |  |  | 224.834 |
| Educación Ambiental informal | 44.967 |  |  | 44.967 |
| Servicios Educación, Capacitación y Organización Comunitaria |  | 225.030 | 383.922 | 608.952 |
| Organización Centro Educativo Ambiental |  | 701.270 |  | 701.270 |
| Programa Televisión Educativa |  | 27.073 | 72.213 | 99.286 |
| Mantenimiento Centro El Diviso |  | 9.963 | 31.415 | 41.378 |
| Apoyo Didáctico y Logístico |  | 9.889 | 15.878 | 25.767 |
| TOTAL | 449.668 | 973.225 | 503.428 | 1.926.321 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| #### FUENTE | #### AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 449.668 | 973.225 | 503.428 | 1.926.321 |
| TOTAL | 449.668 | 973.225 | 503.428 | 1.926.321 |

PROYECTO 5:  INVESTIGACIÓN APLICADA PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

INDICADORES Y METAS

| INDICADOR | UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Integración del Grupo de Investigación Aplicada para la Gestión Ambiental | Resolución de conformación del GIAGA | GIAGA operando segundo semestre |  |  | GIAGA operando |
| Mejoramiento de recursos genéticos, especies y/o progenies identificadas | Especie | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Fuentes semilleras manejadas | Árbol/rodal | 35 | 35 | 35 | 35* |
| Semilla de calidad producida | Kilogramo | 300 | 500 | 500 | 1.300 |
| Plántulas producidas con semillas mejoradas | Número de plántulas | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| Estudios realizados en mejoramiento de recursos genéticos | Informe / artículo /tesis | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Convenios o actas de compromiso firmados para la aplicación predial de los procesos de investigación | Número de convenios o actas de compromiso | 25 | 20 | 20 | 25* |
| Predios vinculados en los procesos de investigación | Hectáreas | 32.5 | 1 |  | 33.5 |
| Convenios de investigación institucionales | Convenio | 1 | 1 |  | 2 |
| Estudiantes participantes en procesos de investigación | Número de estudiantes | 10 | 6 | 4 | 20 |
| Estudios realizados en productividad de especies forestales | Informe/artículo/ tesis | 1 | 1 |  | 2 |
| Identificación, prevención y control de plagas | Informe/artículo/ tesis | 2 |  | 1 | 3 |
| Estudios de evaluación de la productividad de los sistemas productivos. | Informe/artículo/ tesis | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Tratamiento y valoración agronómica de residuos sólidos orgánicos | Estudio | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Certificado de Abono Orgánico | Certificado | 1 |  |  | 1 |
| Cantidad de abono orgánico producido | Toneladas | 560 | 960 | 1.000 | 2.520 |
| Organización empresarial para la producción y comercialización de abonos orgánicos* | Organización Empresarial | 1 |  |  | 1 |
| Divulgación de resultados | Evento/Publicación | 1 |  |  | 1 |

* Indicador acumulado

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Mejoramiento de recursos genéticos | 25.000 |  | 79.785 | 104.785 |
| Evaluación de la productividad de especies forestales. | 8.700 |  |  | 8.700 |
| Protección fitosanitaria de agroecosistemas productivos. | 7.400 | 25.688 | 27.556 | 60.644 |
| Valoración de agroecosistemas productivos. | 58.000 | 58.387 | 63.214 | 179.601 |
| Tratamiento y valoración agronómica de residuos sólidos orgánicos. | 70.000 | 50.204 | 56.403 | 176.607 |
| Planeación y gerencia del proyecto. | 56.225 |  |  | 56.225 |
| Investigación Básica |  | 91.765 |  | 91.765 |
| TOTAL | 225.325 | 226.044 | 226.958 | 678.327 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| FUENTE | AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | 225.325 | 226.044 | 226.958 | 678.327 |
| TOTAL | 225.325 | 226.044 | 226.958 | 678.327 |

PROYECTO 6:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CDMB Y OTROS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL – SINA - PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

INDICADORES Y METAS

| INDICADOR | UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Sistema de Gestión de Calidad SGC establecido | Porcentaje | 20 | 40 | 40 | 100 |
| Funcionarios CDMB capacitados en temas estratégicos ambientales | Número de Funcionarios | 100 | 100 | 100 | 100* |
| Computadoras clientes y licencias adquiridos | Número de computadoras y licencias | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Optimización red de cómputo | Estudio | 1 |  |  | 1 |
| Impresoras láser B/N adquiridas | Impresora | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Software para preservación de la memoria institucional | Software | 1 |  |  | 1 |
| Publicaciones reimpresas con nueva edición | Publicaciones | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Publicaciones adquiridas | Publicaciones | 20 | 30 | 40 | 90 |
| Eventos divulgación Centro de Información Científica y Tecnológica con clientes externos realizados | Evento | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Eventos de capacitación a personal de entidades SINA | Evento | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Municipios con actualización catastral | Municipios | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| Ongas capacitadas y asesoradas | Ongas | 60 | 100 | 60 | 220 |
| Proyectos en ejecución inscritos en el Banco de Proyectos (*) | ###### Proyectos |  | 25 | 25 | 25 |
| Seguimiento a proyectos CDMB inscritos en el Banco de Proyectos (*) | Proyectos |  | 25 | 25 | 25 |

* Indicador Acumulado

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Capacitación, implementación y certificación en SGC | 40.000 | 84.219 | 15.060 | 139.279 |
| Capacitación en temas estratégicos ambientales a funcionarios CDMB | 15.000 | 16.598 | 20.080 | 51.678 |
| Mejoramiento plataforma computacional | 45.400 | 55.253 | 100.399 | 201.052 |
| Adquisición de software para Preservación memori Institucional | 30.000 |  |  | 30.000 |
| Reimpresión de publicaciones; compra de documentos y realización talleres de divulgación de CICT. | 30.000 | 23.728 | 18.574 | 72.302 |
| Puesta en marcha Banco de Proyectos y Proyecto Transparencia por Colombia |  | 30.114 | 31.626 | 61.740 |
| Capacitación y asesoría a Ongas | 20.000 |  | 60.240 | 80.240 |
| Capacitación a entes territoriales y otros actores SINA | 10.000 | 52.534 |  | 62.534 |
| Apoyo para actualización formación catastral a municipios | 159.200 | 135.906 | 132.129 | 427.235 |
| Fortalecimiento de la CDMB |  | 22.048 |  | 22.048 |
| TOTAL | 349.600 | 420.400 | 378.108 | 1.148.108 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| # FUENTE | #### AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB | ###### 349.600 | 420.400 | 378.108 | 1.148.108 |
| ##### TOTAL | ###### 349.600 | 420.400 | 378.108 | 1.148.108 |

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorporar en el Programa Manejo Integral del Recurso Hídrico el Proyecto “Construcción de Infraestructura y Acciones Complementarias para el Manejo de Agua Potable y Saneamiento Básico”; con los siguientes alcances:

PROGRAMA 2:  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

PROYECTO 8: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Como principales objetivos de la gestión en Saneamiento Básico, las CARs  deben adelantar las acciones tendientes a establecer un manejo integral de sus residuos líquidos y sólidos, que permita impedir la contaminación de las fuentes receptoras y  favorecer a los asentamientos humanos y a fauna acuática que se ven directa e indirectamente afectados aguas abajo, con el fin de posibilitar la reutilización del recurso para otro tipo de actividades. Igualmente esta gestión debe ir acompañada de las acciones tendientes a potenciar el uso alternativo, administrar y aprovechar los residuos domésticos urbanos además de disminuir y controlar los agentes de deterioro ambiental en las cabeceras urbanas y centros poblados.

Las Corporaciones por su capacidad técnica, financiera y por tener el conocimiento de la problemática de su región en aspectos ambientales, pueden brindar asesoría y apoyo a los municipios de sus jurisdicciones en los estudios, diagnósticos, diseños, planes maestros y transferir dicho conocimiento a la comunidad a través de sus programas de educación ambiental en gestión para el tratamiento de residuos líquidos y sólidos.

La baja capacidad técnica de los Municipios, hace necesario adelantar procesos de Coordinación y acciones Interinstitucionales en los cuales los entes municipales, los usuarios, la Gobernación trabajen aunadamente en la  realización de estudios, diseños, construcción y operación de  Proyectos orientados a acueductos urbanos y veredales, alcantarillados sanitarios, control de cauces, control pluvial, canalizaciones, protección de interceptores sanitarios, mejoramiento y rehabilitación de acueductos, construcción de muros, construcción de emisarios, unidades sanitarias, adecuación y rehabilitación de colectores, pozos sépticos, entre otros.

Es importante anotar  que la CDMB, en su ánimo de intervenir esta problemática con acciones concretas, ha emprendido una labor juiciosa y articulada con la Gobernación y los municipios de Santander por gestionar recursos, potenciarlos a favor de un medio ambiente y una calidad de vida esquiva para los habitantes de la Región y el Departamento de Santander.

En ese orden de ideas, la CDMB amparándose en la ley 99 de 1993, artículo 31 Numeral 20, la cual autoriza ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las Entidades Territoriales Proyectos, Programas de desarrollo sostenible y Obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la Defensa y Protección, descontaminación o recuperación del medio ambiente y los Recursos Naturales, ha venido adelantando Convenios Interinstitucionales de gran beneficio.

El artículo 95 de la Ley 489 de 1988 “Estatuto básico de Organización y funcionamiento de la Administración Pública, dice en materia de asociación entre Entidades Públicas, que podrán asociarse, con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas, o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos, o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

La ley 99 de 1983, por su parte, establece las funciones que le corresponden a los Departamentos en materia ambiental y en el numeral 6º dice: Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y Administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los Municipios y a las demás Entidades territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de Programas y Proyectos y en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Adelantar acciones coordinadas de Construcción de infraestructura y complementarias para el manejo de agua potable y saneamiento básico, de manera articulada con la Gobernación de Santander y Entidades Territoriales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Definido el Objetivo, se conformó un equipo de trabajo técnico y operativo de las Entidades involucradas para avanzar articuladamente en la formulación de los proyectos, la elaboración de los Convenios, la Implementación de las acciones conjuntas, la gerencia de los proyectos, la interventoría y todas aquellas acciones tendientes a garantizar el éxito de las actividades resultantes del mismo.

INDICADORES Y METAS

| INDICADOR | UNIDAD | METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Municipios con inversión en construcción de infraestructura y acciones complementarias para el manejo de Agua Potable y Saneamiento Básico | Municipios |  | 34 | 34 | 34 * |

* Indicador Acumulado

INVERSIÓN

| ACTIVIDAD | INVERSIÓN ($ Miles de Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | TOTAL |
| Convenios con municipios y departamento de Santander para inversión en construcción de infraestructura y acciones complementarias para el manejo de Agua Potable y Saneamiento Básico | 158.814 | 14.056.012 | 3.721.827 | 17.936.653 |
| TOTAL | 158.814 | 14.056.012 | 3.721.827 | 17.936.653 |

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| # FUENTE | #### AÑOS |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| CDMB * |  |  |  |  |
| Departamento de Santander | 158.814 | 8.885.767 | 2.429.266 | 11.473.847 |
| Municipios |  | 5.170.245 | 1.292.561 | 6.462.806 |
| ##### TOTAL | 158.814 | 14.056.012 | 3.721.827 | 17.936.653 |

* El aporte de la CDMB es en servicios.

ARTÍCULO TERCERO. Ajustar el Capítulo V - “Mecanismos de Seguimiento y Evaluación”, para atender lo reglamentado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la Resolución No. 0643 de 2004, el cual quedará de la siguiente forma:

CAPITULO V

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL

Los mecanismos de seguimiento y evaluación al Plan de Acción Trienal, 2.004 – 2.006, corresponden a un conjunto de indicadores que permiten monitorear el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en sus respectivos programas y proyectos.

La CDMB viene desarrollando desde el año 2.001 su sistema de indicadores ambientales utilizando el marco ordenador Presión – Estado - Respuesta, basado en la premisa de que las acciones humanas ejercen presión sobre el ambiente y cambian el estado de la calidad y cantidad de los recursos naturales.  La sociedad responde a estos cambios a través de la respuesta ambiental, económica y política.

Con base en estos criterios, vienen siendo calculados 21 indicadores con periodicidad anual  en el seguimiento a la gestión ambiental que realiza la CDMB en su área de jurisdicción.

El sistema de seguimiento y evaluación promueve la necesidad de avanzar al desarrollo de una cultura de la medición, la cual permitirá de una manera concreta expresar los avances y logros institucionales y generar una base de información que de cuenta a nivel nacional y regional de los resultados e impactos alcanzados.

La CDMB para el período 2.004 – 2.006 viene aplicando el sistema de indicadores ambientales y de gestión a partir de la Resolución 0643 de 2.004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, utilizando para su implementación la guía metodológica establecida por éste.

En esta resolución se han consignado los indicadores de gestión relacionados con las acciones de las Corporaciones sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente, los cuales son de obligatorio reporte por parte de las Corporaciones, salvo que por especificidades ambientales regionales, algunos de estos indicadores no se puedan implementar lo cual deberá ser justificado ante el Consejo Directivo.

El mejoramiento de la gestión ambiental depende en gran parte de los programas y proyectos del Plan, el cual demanda la necesidad de ejercer un seguimiento y evaluación al mismo, entendidas estas actividades como el proceso que consiste en la definición periódica y comparativa a partir de cortes transversales en el tiempo de los resultados obtenidos en respuesta a las actividades y a su forma de implementación, medidos éstos sobre las variables ambientales regionales representativas.

En relación con la responsabilidad de la implementación de los indicadores de desarrollo sostenible asociados a la consolidación de acciones orientadas a conservar el patrimonio natural, disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua, racionalizar y optimizar el uso de recursos naturales renovables y disminuir la población en riesgo asociadas a fenómenos naturales, es competencia del IDEAM y de los institutos de investigación ambiental vinculados en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  De igual manera la implementación de los indicadores relacionados con generar ingresos y empleo por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sostenibles es también competencia del MAVDT.

La implementación de los indicadores ambientales a escala nacional es competencia del IDEAM  y de los institutos de investigación ambiental vinculados.  En el nivel regional la competencia es de las Corporaciones.  El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el IDEAM, en coordinación con los Institutos de Investigación Ambiental vinculados, definirán los lineamientos técnicos para la generación, administración, resguardo, flujo, intercambio y publicación de esta información.  La implementación de los indicadores de gestión es competencia de las Corporaciones, quienes deberán realizar las acciones necesarias para obtener la información oportuna y de calidad.

Los indicadores que aquí se presentan se dividen en dos tipos: Ambientales y de Gestión.  La matriz general de indicadores está ordenada con base en los “Referentes generales para la estructuración del informe de gestión de las Corporaciones Autónoma Regionales y de Desarrollo Sostenible” cuyo marco ordenador son los temas establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT.

Los indicadores propuestos podrán ser objeto de ajuste, con base en el trabajo que conjuntamente realizarán las Corporaciones Autónomas Regionales, el MAVDT y los Institutos de Investigación.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en coordinación con el IDEAM y los institutos de investigación Ambiental vinculados desarrolló las hojas metodológicas de los indicadores mínimos de gestión definidos en la resolución 0643 de 2.004.

De acuerdo con lo anterior para la evaluación del PAT 2.004 – 2.006, se establecerán los indicadores de gestión consignados en la Resolución 0643 y aquellos indicadores ambientales que la CDMB ha venido construyendo y calculando.  Una vez se desarrollen con la coordinación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las hojas metodológicas de los indicadores ambientales y de desarrollo sostenible, la Corporación procederá a su implementación.

A continuación se presentan los indicadores que servirán para la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción  Trienal 2.004 – 2.006.

- INDICADORES DE GESTIÓN

Buscan medir el desarrollo de las acciones previstas por las Corporaciones, en el manejo y administración de los recursos naturales renovables y el medio ambiente en sus Planes de Gestión Ambiental Regional, PGAR, y Planes de Acción Trienal - PAT.

|  | A | TEMA: AREAS PROTEGIDAS | UNIDAD | PROGRAMA | METAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 1 | A | Número de hectáreas en áreas protegidas declaradas por la Corporación. | Hectáreas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 10.004 | 10.004 | 99.929 |
| 2 | A | Número de hectáreas en áreas protegidas declaradas por la Corporación con Planes de Manejo en ejecución. | Hectáreas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 10.004 | 10.004 | 99.929 |
| 3 | A | Número de hectáreas de áreas protegidas declaradas e incorporadas por los POT. | Hectáreas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 10.004 | 10.004 | 10.004 |
| 4 |  | Número de hectáreas de reservas de la sociedad civil registradas ante la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, promovidas por la Corporación. | Hectáreas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente |  |  |  |
| 5 | A | Número de hectáreas en áreas protegidas en proceso de declaratoria. | Hectáreas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 277.191 | 277.191 | 277.191 |
|  |  | TEMA: AREAS PROTEGIDAS | UNIDAD | PROGRAMA | METAS |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 6 |  | Número de hectáreas de áreas protegidas declaradas por el nivel nacional con gestión de la Corporación. | Hectáreas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | __ | __ | __ |
| 7 | A | Número de hectáreas de ecosistemas naturales (bosques naturales, páramos y humedales) dentro de las áreas protegidas declaradas por la Corporación. | Hectáreas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 5.367 | 5.367 | 34.618 |
| 8 | A | Tipos de ecosistemas dentro de las áreas protegidas declaradas por la Corporación. | Tipos de ecosistemas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 1 | 1 | 3 |
|  |  | TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES | UNIDAD | PROGRAMA | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 9 | A | Número de hectáreas de bosques naturales, páramos y humedales en restauración. | Hectáreas | Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales | 120 | 120 | 150 |
| 10 | A | No. de Has de bosques naturales con plan de ordenación forestal, y de páramos y humedales con planes de manejo ambiental, en ejecución. | Hectáreas | Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales | 107.365 | 107.365 | 107.365 |
| 11 |  | Metros cúbicos (m3) de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal. | m3/UER/año | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente |  |  |  |
| 12 |  | Número de hectáreas con planes de aprovechamiento forestal con seguimiento. | Hectáreas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente |  |  |  |
|  |  | TEMA: ESPECIES AMENAZADAS | UNIDAD | PROGRAMA | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 13 | A | Número de especies amenazadas con programas de conservación formulados y en ejecución. | Número de especies | Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales | 2 | 3 | 3 |
| 14 |  | Cantidad de especimenes decomisados por la Corporación (m3 de madera, número de ejemplares de especies de flora y fauna silvestre). | m3 de madera | Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales |  |  |  |
|  |  |  | Número de ejemplares flora |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de ejemplares fauna |  |  |  |  |
|  |  | TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS | UNIDAD | PROGRAMA | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 15 | A | Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas. | Número de cuencas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 6 | 6 | 6 |
| 16 | A | Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas. | Hectáreas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 277.191 | 277.191 | 277.191 |
| 17 |  | Cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución. | Número de Planes de Ordenación y Manejo | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 0 | 0 | 2 |
|  |  | TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS | UNIDAD | PROGRAMA | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 18 |  | Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con planes de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución. | Hectáreas | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 0 | 0 | 99.929 |
| 19 | A | Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas | Habitantes | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 1.135.122 | 1.135.122 | 1.135.122 |
| 20 | A | Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas con plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución 11 | Habitantes | Planificación y administración eficiente del Medio Ambiente | 0 | 0 | 691.253 |
| 21 |  | Número de hectáreas de reforestación y/o revegetalizac establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados. | Hectáreas | Manejo Integral del Recurso Hídrico | 261 | 790 | 780 |
| 22 |  | Número de hectáreas de reforestación con mantenimiento para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados. | Hectáreas | Manejo Integral del Recurso Hídrico | 2.459 | 2950 | 3400 |
|  |  | TEMA AGUA | UNIDAD | PROGRAMA | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 23 |  | Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas | Toneladas de carga contaminante/ mes | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 24 |  | Número de corrientes reglamentadas | Número de Corrientes | Manejo Integral del Recurso Hídrico | 1 | 1 | 1 |
| 25 |  | Número de concesiones de agua superficial y subterránea otorgadas para centros poblados. | Número de Concesiones otorgadas | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 26 |  | Caudal de agua superficial y subterránea concesionado para centros poblados, medido en metros cúbicos por segundo (m3/ seg.). | m3/ seg | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 27 |  | Caudal de agua concesionada para sectores productivos (m3 ) | m3 | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 28 |  | Número de concesiones de agua para sectores productivos. | Número de Concesiones otorgadas | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 29 |  | Fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domésticas y de los sectores productivos) identificadas. | Número de fuentes o usuarios puntuales | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 30 |  | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) implementados y con seguimiento. | Número de Planes | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
|  |  | TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA | UNIDAD | PROGRAMA | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 31 |  | Volumen de agua superficial y subterránea con cobro de tasa por uso del agua, medido en metros cúbicos por segundo. (m3 /seg.) | m3/ seg | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 32 |  | Valor recaudado por concepto de tasa por uso del agua superficial y subterránea para consumo doméstico ($) | Pesos/Período de tiempo | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 33 |  | Número de usuarios productivos con cobro de tasa de uso del agua. | Usuarios | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 34 |  | Volumen de agua de los sectores productivos con cobro de tasa por uso del agua, (m3 /año.). | m3/año | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 35 |  | Valor recaudado de tasa por uso del agua a los sectores productivos ($). | Pesos/período de tiempo | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 36 |  | Número de fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (doméstica y de los sectores productivos) con cobro de tasa retributiva. | Número de fuentes o usuarios | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 37 |  | Carga total de SST y DBO (toneladas) con cobro de tasa retributiva por sectores productivos. | Toneladas DBO/mes Toneladas SST/mes | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
| 38 |  | Número de convenios de producción limpia suscritos y con seguimiento. | Número de Convenios | Generación de Ingresos y Empleo Verde |  |  |  |
| 39 |  | Valor recaudado por tasa retributiva por sectores productivos. | Pesos/Período de tiempo | Manejo Integral del Recurso Hídrico |  |  |  |
|  |  | TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION | UNIDAD | PROGRAMA | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 40 |  | Carga de contaminación atmosférica reducida por proyectos relacionados con control de contaminación atmosférica implementados. | Kg/hab-año | Calidad de vida Urbana y Rural |  |  |  |
| 41 |  | Toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente. | Toneladas por año | Calidad de vida Urbana y Rural |  |  |  |
| 42 |  | Número de permisos de emisiones atmosféricas otorgados. | Número de actos administrativos relacionados con permisos | Calidad de vida Urbana y Rural |  |  |  |
| 43 |  | Número de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento. | Número de Permisos de seguimiento | Calidad de vida Urbana y Rural |  |  |  |
| 44 |  | Número de municipios asesorados para elaborar e implementar Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS. | Número de Municipios | Calidad de vida Urbana y Rural |  |  |  |
| 45 |  | Número de municipios con sistemas de disposición final de residuos sólidos licenciados. | Número de Municipios con licencia ambiental | Calidad de vida Urbana y Rural |  |  |  |
|  |  | TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO | UNIDAD | PROGRAMA | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 46 | A | Número de proyectos de mercados verdes promovidos, en el marco de una estrategia regional. | Número de Proyectos promovidos | Generación de Ingresos y Empleo verde | 11 | 21 | 35 |
| 47 | A | Número de paquetes tecnológicos de mercados verdes adoptados, con apoyo de las Corporaciones. | Paquetes tecnológicos y/o desarrollos tecnológicos | Generación de Ingresos y Empleo verde | 1 | 1 | 1 |
| 48 |  | Volumen de residuos sólidos aprovechados en proyectos de mercados verdes fomentados por la Corporación. | Toneladas de r.s. orgánicos aprovechados Toneladas de r.s inorgánicos aprovechados | Generación de Ingresos y Empleo verde |  |  |  |
| 49 | A | Número de proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en gestión. | Número de Proyectos | Manejo Integral del Recurso Hídrico | 1 | 1 | 1 |
|  |  | TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES | UNIDAD | PROGRAMA | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 50 |  | Población beneficiada por la realización de obras de estabilización de taludes y contención de deslizamientos e inundaciones. | Número de habitantes | Calidad de Vida Urbana y Rural |  |  |  |
| 51 |  | Población beneficiada por sistemas de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones. | Número de habitantes | Calidad de Vida Urbana y Rural |  |  |  |
| 52 |  | Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de Prevención, Mitigación y Contingencia de Desastres Naturales. | Número de Municipios | Calidad de Vida Urbana y Rural |  |  |  |
| 53 | A | Número de Municipios con zonificación de riesgo de fenómenos naturales incorporados en los Planes de Ordenamiento Territorial -POT. | Número de Municipios | Calidad de Vida Urbana y Rural | 13 | 13 | 13 |
| 54 |  | Población beneficiada por planes de prevención, mitigación y contingencia, asesorados por la Corporaciones. | Número de habitantes | Calidad de Vida Urbana y Rural |  |  |  |
| 55 |  | Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales. | Número de Personas | Calidad de Vida Urbana y Rural |  |  |  |

2.  INDICADORES AMBIENTALES

Están orientados a monitorear los cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y la presión que se ejerce sobre ellos como resultado de su uso y aprovechamiento.

|  | TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES | UNIDAD | PROGRAMA | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Tasa promedio anual de deforestación | Porcentaje |  |  |  |  |
| 57 | Número de especies amenazadas | Número de especies |  |  |  |  |
| 58 | Número de hectáreas con cobertura boscosa en el área de jurisdicción de la CDMB | Hectáreas |  |  |  |  |
|  | TEMA AGUA |  |  |  |  |  |
| 59 | Índice de calidad del Agua en las corrientes del Área de Jurisdicción de la CDMB | ICA |  |  |  |  |
| 60 | Consumo de agua per cápita (residencial) | (lt/hab/día) |  |  |  |  |
| 61 | Consumo de agua por unidad de producción (industrial y comercial) | m3/usuario - mes |  |  |  |  |
| 62 | Porcentaje de aguas residuales tratadas en el Área Metropolitana de Bucaramanga | Porcentaje |  |  |  |  |
| 63 | Carga contaminante vertida (DBO Y SST) | Kg.DBO/ semestre Kg.SST/ semestre |  |  |  |  |
| 64 | Número de hectáreas de cobertura boscosa en cuencas abastecedoras de acueductos | Hectáreas |  |  |  |  |
|  | TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO |  |  |  |  |  |
| 64 | Número de empresas, grupos asociativos y comunidades organizadas dedicadas a mercados verdes | Empresas, comunidades organizadas y grupos asociativos |  |  |  |  |
|  | TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION |  |  |  |  |  |
| 65 | Índice de Calidad del Aire en el Área Metropolitana de Bucaramanga | IBUCA |  |  |  |  |

ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bucaramanga, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil cinco (2005)

EL PRESIDENTE				EL SECRETARIO

HUMBERTO VARGAS LEÓN		CARLOS O. GÓMEZ BALLESTEROS

Elaboró: 					Revisó:

Mario H Quijano M / Sonia Oliveros 		Carlos Alberto Suárez Sánchez

Profesionales Especializados Planeación		Subdirector de Planeación y Sistemas

u/Doc/Acuerdos/Ajte PAT 2004-06

Estas personas vinculadas deberán generar desde allí parte de sus ingresos. Los proyectos productivos sostenibles deben generar seguridad alimentaría y generación de ingresos en alianzas productivas.  Además de los valores agregados de capacitación y formación.

Estas personas vinculadas deberán generar desde allí parte de sus ingresos. Los proyectos productivos sostenibles deben generar seguridad alimentarías y generación de ingresos en alianzas productivas. Además de los valores agregados de capacitación y formación

Estos proyectos serán financiados con recursos del Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica de la CDMB.

Es posible que la empresa privada se vincule en los soportes de financiación de estos proyectos. Es responsabilidad de la comunidad de generar esta cofinanciación

Guía para la formulación de los PAT de las CARs, 2.004, MAVDT

Requisitos establecidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE

Resolución 0643 de 2.004, por medio del cual se establecen los indicadores mínimos de que trata el artículo 11 del decreto 1200 de 2.004.

Indicador con valor acumulativo

Este indicador no aplica para la CDMB, ya que no se prevee la declaración de áreas protegidas del nivel nacional en el área de jurisdicción.

Metros cúbicos por unidad de referencia en un año

Fuente Base: DANE proyecciones 2003